# SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Pozyskanie i budowa (przeniesienie i dostosowanie budynków drewnianych)  na potrzeby „Pracowni Ginących Zawodów” na terenie Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Roskoszy – ETAP I

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego:

# Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy

Roskosz 23

21-500 Biała Podlaska

Strona internetowa : www.eckiw-roskosz.ohp.pl

Adres e-mail : eckiwroskosz@ohp.pl

Godziny urzędowania : 7.30 - 15.30

Telefon/ fax : 83 344 41 17

2. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie przeprowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą w formule zaprojektuj i wybuduj.

3. Opis przedmiotu zamówienia oraz o przewidywanych zamówieniach uzupełniających,             o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7

3.1. Przedmiotem zamówienia jest:

Nabycie i przeniesienie „Pracowni ginących zawodów” Przeniesienie budynków mieszczących warsztaty odtwarzanych zawodów w Roskoszy, Roskosz 23, 21-500 Biała Podlaska wraz z przyłączami zewnętrznymi, zlokalizowanego w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy.

3.2. Zakres zamówienia obejmuje:

A. Wyszukanie i pozyskanie drewnianych budynków, nawiązujących swoją formą do historycznej architektury wiejskiej charakterystycznej etnograficznie dla regionu Południowego Podlasia.

Wszystkie budynki mają być drewniane jednokondygnacyjne (ewentualnie z użytkowym poddaszem) na niewielkiej podmurówce kamiennej lub ceglanej, przykryte dachem dwu, lub wielospadowym, o kącie nachylenia połaci 45o, krytych drewnianym gontem.

Głównym budynkiem założenia ma być obiekt stylizowany na bogaty dom wiejski mieszczący warsztaty cukiernika-piekarza, oraz garmażeryjny, usytułowany w pd.- wsch. części opracowanego terenu, najbardziej wyeksponowany widokowo od strony założenia dworsko – parkowego. Po jego pn. stronie sytuuje się „ubogą” chałupę wiejską – warsztat tkacki. Kolejny budynek, zamykający pn.-zach. narożnik założenia, mieścić ma warsztaty rymarza i stajnie. Połączony jest dachem z budynkiem kuźni, tworząc zadaszona przestrzeń umożliwiającą prezentacje pracy kowala, np. podkuwania koni z sąsiedniej stajni. Do tylnej ściany kuźni „doklejony” kurnik dla drobiu ozdobnego. Dalej w środkowej części zachodniej pierzei budynek „stodoły” z dwoma klepiskami, mieszczącej warsztaty stelmacha      i dekarza. Kolejny budynek, zamykający pd.-zach. narożnik założenia, mieścić ma warsztaty zduna      i kamieniarza. Dla kamieniarza przewidziano otwartą wiatę połączoną bezpośrednio z bryłą budynku. Wszystkie budynki gospodarcze projektuje się z tradycyjnymi podcieniami od strony wewnętrznej dziedzińca.  W pn.- wsch. narożniku budynek małego spichlerza – z przeznaczeniem na budynek gospodarczy. Przed stodołą kierat, po drugiej stronie dziedzińca między budynkami mieszkalnymi studnia z żurawiem. Projektowany teren ogrodzony płotami drewnianym.

Główny dojazd na teren opracowania projektuje się od strony południowej. Zakłada się poprowadzenie drogi dojazdowej (spełniającej jednocześnie wszystkie wymogi drogi ppoż) jako ciągu pieszo-jezdnego o szerokości 4,5 m o nawierzchni szutrowej; biegnącego od istniejącego utwardzenia przy budynkach rekreacji (ist. wiata) wzdłuż pd. boku założenia po jego zewnętrznej krawędzi,           a następnie wzdłuż zach. strony bezpośrednio przy ścianie lasu, aż do drogi lokalnej stanowiącej wjazd na teren założenia dworsko-parkowego. Z drogi tej projektuje się trzy wjazdy na teren założenia. Jeden od strony pd. biegnący dalej wzdłuż budynku „domu” i „chałupy”, oraz dwa od strony zachodniej, usytuowane między „budynkami gospodarczymi”. Wewnętrzny układ komunikacyjny stanowi wynikową dróg dojazdowych szerokości 3m (o nawierzchni szutrowej) usytuowanych wzdłuż dłuższych boków projektowanych budynków. Układ ten wydziela wewnątrz duży prostokątny zielony dziedziniec. Na opracowywanym terenie  projektuje się również aleje spacerowe szerokości 1,5 m wzdłuż ogrodzenia sadów i ogrodów po ich wschodniej stronie, oraz dojście do spichlerza i kurnika tej samej szerokości.

Oświetlenie zewnętrzne projektuje się jako oświetlenie umieszczone na budynkach, przy wejściach głównych bądź na narożnikach budynku. Brak stojących latarni na dziedzińcu i wzdłuż dróg dojazdowych, stanowiących tradycyjnie element krajobrazu miejskiego.

Zestawienie powierzchni całego opracowania:

pow.  opracowywanego terenu 				~ 8 804,75 m2		        100 %

pow.  projektowanej :					- 1 144,56 m2		      13,00 %

1.	„CHAŁUPA”					– 184,57 m2		        2,09 %

2.	„DOM”					– 248,49 m2		        2,82 %

3.	„BUD. GOSPODARCZY”                            	– 195,30 m2		        2,21 %

4.	„STODOŁA”					– 201,65 m2		        2,29%

5.	„STAJNIA”                                                  	 - 171,90 m2                       1,38%

6.   „KUŹNIA”                                                  	– 121,49 m2                       1,96 %

7.    „SPICHLERZ”					-    21,16 m2		        0,25 %

B. Opracowanie kompletnej dokumentacji umożliwiającej uzyskanie przez wykonawcę pozwolenia na budowę.

1. Całą dokumentację będącą przedmiotem zamówienia przekazać Zamawiającemu również na nośniku elektronicznym (kosztorysy – możliwe do odczytania w programie np. NORMA).

2. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania we własnym zakresie i na własny koszt dodatkowych decyzji i warunków, które okażą się niezbędne do prawidłowego zrealizowania zamówienia.

3. Zamawiający przewiduje możliwość wypłaty Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania przedmiotu zamówienia do 20% wartości zamówienia wraz z należnym podatkiem VAT,

Jeśli Wykonawca zadeklaruje potrzebę otrzymania zaliczki, zaliczka będzie płatna w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty zawarcia umowy, po otrzymaniu przez Zamawiającego w oryginale następujących dokumentów :

1) gwarancji bankowej  zwrotu zaliczki, lub

2) ubezpieczeniowej gwarancji zwrotu zaliczki.

Zaliczka będzie zaliczona na poczet wynikającej z oferty Wykonawcy wartości przedmiotu zamówienia .

Zamawiający może udzielić kolejnych zaliczek, pod warunkiem że wykonawca wykaże, że wykonał zamówienie w zakresie wartości poprzednio udzielanych zaliczek.

.

C. Pełnienie kompleksowych nadzorów autorskich nad realizacją robót budowlanych prowadzonych w oparciu o dokumentację stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia            w zakresie obejmującym:

1. dokonywanie wpisów do dziennika budowy zgodnie z art. 21 ustawy prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 ze zmianami) oraz zgodnie z § 9 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002, Nr 108, poz. 953 ze zmianami),

D. Wybudowanie zaprojektowanych obiektów.

1) Zakres przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust. C obejmuje:

a) wykonanie zespołu obiektów w tym: wykonanie posadzek i podłóg, ścianek działowych          w budynkach, schodów drewnianych, stolarki drzwiowej i okiennej, więźby dachowej                  z pokryciem dachowym (gont), kominów  (zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym oraz projektem budowlanym),

b) wykonanie wszystkich przyłączy (energetyczne, wodno-kanalizacyjne, telefoniczne),

c) usunięcia wszelkich szkód powstałych w wyniku prowadzenia robót,

d) przywrócenie terenu w rejonie prowadzonych robót do stanu pierwotnego. uporządkowanie terenu

e) obsługę geodezyjną prowadzonych robót w liniach regulujących własności,

f) inwentaryzację powykonawczą,

2) Zamówienie winno być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, pozwoleniem na budowę, opracowaną dokumentacją projektową, warunkami technicznymi i zaleceniami inwestora oraz na warunkach określonych umową..

3.3. Przedmiot zamówienia należy realizować zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym (załącznik nr 1).

3.4. Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza składanie ofert równoważnych, a wszelkie towary określone w dokumentacji, pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego.

3.5. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza zastosowanie przez wykonawców rozwiązań równoważnych              w stosunku do rozwiązań opisanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego.

3.6. CPV:

45000000 - 7 (Roboty budowlane)

45210000 - 2 (Roboty budowlane w zakresie budynków)

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne,

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania,

71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją,

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę,

45223200-8 Roboty konstrukcyjne,

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych,

31000000-6 Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie

3.7. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3.8. Zakres zamówień uzupełniających będzie obejmował:

A. opracowania dokumentacji projektowej w różnych fazach projektowania

B. pełnienia kompleksowych nadzorów autorskich;

C. wykonanie zespołu obiektów w tym: wykonanie posadzek i podłóg, ścianek działowych                  w budynkach, schodów drewnianych, stolarki drzwiowej i okiennej, więźby dachowej z pokryciem dachowym (gont), kominów  (zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym oraz projektem budowlanym),

D. wykonanie wszystkich przyłączy (energetyczne, wodno-kanalizacyjne, telefoniczne),

E. usunięcia wszelkich szkód powstałych w wyniku prowadzenia robót,

F. przywrócenie terenu w rejonie prowadzonych robót do stanu pierwotnego. uporządkowanie terenu

G. obsługę geodezyjną prowadzonych robót w liniach regulujących własności,

H. inwentaryzację powykonawczą,

I. opracowania jednolitych rzeczowo-finansowych harmonogramów oraz wykazu scalonych elementów prac;

3.9. Gwarancja jakości:

3.9.1.Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia na okres 3 lat, licząc od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót.

4. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia: 30 grudnia 2013 roku, w tym:

4.1. Sprawowanie nadzoru autorskiego od dnia rozpoczęcia robót budowlanych realizowanych w oparciu o dokumentację projektową stanowiącą przedmiot zamówienia oraz w trakcie wykonywania czynności odbiorowych, do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego tych robót.

4.2. Wykonanie prac budowlanych – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 grudnia 2013 roku.

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

5.1.Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi spełniać warunki udziału                      w postępowaniu dotyczące:

A. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

B. posiadania wiedzy i doświadczenia,

C. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

D. sytuacji ekonomicznej i finansowej,

5.2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

5.3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu               o przedłożone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia.

5.4. Jako spełniający warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenieni wykonawcy, którzy:

A. w zakresie warunku określonego w pkt. 5.1.B. wykażą się:

1) wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli   okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

minimum 1 wielobranżowej dokumentacji projektowej (projekty budowlane i wykonawcze) na budowę budynków lub minimum 1 wielobranżowej dokumentacji projektowej (projekty budowlane i wykonawcze) na budowę lub przebudowę innego obiektu o podobnym charakterze;

2) wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: minimum 1 kompleksowej robót (ogólnobudowlanych, sieciowych i instalacyjnych) w zakresie budowy lub przebudowy budynków.

B. w zakresie warunków określonych w pkt. 5.1.C. wykażą:

1) dysponowanie narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi niezbędnymi do realizacji zamówienia:

2)dysponowanie osobą/ami posiadającą/ymi odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności:

a) architektonicznej – przy czym osoba ta musi posiadać doświadczenie w projektowaniu                 i nadzorze nad realizacją robót w zakresie budowy lub przebudowy budynków wpisanych do rejestru zabytków; do projektowania bez ograniczeń (co najmniej jedna osoba);

b) konstrukcyjno-budowlanej - przy czym osoba ta musi posiadać doświadczenie w projektowaniu i nadzorze nad realizacją robót w zakresie budowy lub przebudowy.; do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń ( co najmniej jedna osoba)

c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych;

d) instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji i urządzeń wodociągowych;

e) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;

Podstawa prawna: - lit. a) – art. 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118.);

- lit. b) - f) –art. 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U.           z 2010 r. Nr 243, poz. 1623ze zmianami).

3) dysponowanie osobą/ami posiadającą/ymi odpowiednie uprawnienia budowlane wykonawcze      w specjalności:

a) architektonicznej – przy czym osoba ta musi posiadać przynajmniej 5-cio letnie doświadczenie w kierowaniu budową, w tym doświadczenie w realizacji minimum 1 roboty w zakresie budowy lub przebudowy budynków

b) konstrukcyjno-budowlanej – przy czym osoba ta musi posiadać przynajmniej 5-cio letnie doświadczenie w kierowaniu budową, w tym doświadczenie w realizacji minimum 1 roboty      w zakresie budowy lub przebudowy budynków

c) drogowej – przy czym osoba ta musi posiadać przynajmniej 5-cio letnie doświadczenie               w kierowaniu robotami budowlanymi;

d) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych – przy czym osoba ta musi posiadać przynajmniej 5-cio letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi;

e) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych – przy czym osoba ta musi posiadać przynajmniej 5-cio letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi;

f) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – przy czym osoba ta musi posiadać przynajmniej 5-cio letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi;

podstawa prawna lit. a)-g) – art. 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).

5.5.  W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

A. Warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 5.1. muszą zostać spełnione przez wykonawców łącznie.

B. Brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy                    w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych musi zostać wykazany przez każdego z wykonawców.

5.6. Oferty wykonawców, którzy wykażą spełnianie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do badania i oceny.

5.7. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania wymaganych warunków zostaną wykluczeni               z postępowania.

6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy.

6.1. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

A. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu (wg załącznika nr 3) dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

6.2. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy  – Prawo zamówień publicznych, których opis sposobu oceny spełniania został dokonany przez Zamawiającego, należy złożyć następujące dokumenty:

A. Wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy         i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane należycie (wg załącznika nr 4).

B. Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy        i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju            i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (wg załącznika nr 5).

C. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg załącznika nr6).

D. opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na wartość co najmniej 100 000 zł

6.3. Dowodami, o których mowa w pkt. 6.2. są:

6.3.1. Poświadczenie,

6.3.2. Inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 6.3.1.

6.4. W miejsce poświadczeń, o których mowa w pkt 6.3.1 wykonawca, może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót budowlanych oraz wykonanie ich zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe ukończenie, określone w § 1 ust. 1 pkt. 2  Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U.2013.231 ).

6.5. W przypadku gdy zamawiającym, na rzecz którego roboty budowlane, wskazane w wykazie,        o którym mowa w pkt. 6.2.B zostały wykonane jest Zamawiający, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt 6.3

6.6. Wykonawca w sytuacji, gdy polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia,                w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

6.7. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy należy złożyć następujące dokumenty:

A. Oświadczenie wykonawcy, o braku podstaw do wykluczenia (wg załącznika nr 8).

B. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy (wg załącznika nr 9).

C. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

D. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

E. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych - wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

F. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy Prawo zamówień publicznych - wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6.8. Jeżeli w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, mają miejsce zamieszkana poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 ustawy Prawo zamówień publicznych wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

6.9. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w:

A. Pkt. 6.7. B, 6.7.C, 6.7.D. i 6.7.F. – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż              6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

B. Pkt. 6.7.E – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6.10. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w:

A. Pkt. 6.9.A.1, 6.9.A.3, 6.9.B. - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

B. Pkt. 6.9.A.2. - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

6.11. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt. 6.7., 6.8., 6.9. oraz 6.10.

6.12. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty wymagane w pkt. 6.7., 6.8., 6.9. oraz 6.10. winien złożyć każdy wykonawca.

6.13. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, wymagane w pkt 6.1.A. oraz dokumenty, o których mowa w pkt. 6.6. winny być składane w formie oryginału.

6.14. Dokumenty, o których mowa w pkt. 6.7., 6.8., 6.9. oraz 6.10. winny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę - poświadczenie winno zawierać zapis odręczny lub w formie pieczęci \za zgodność z oryginałem\.

6.15. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

6.16. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt. 6.11., kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów winny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.

6.17. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.

6.18. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie wymagane w pkt. 6.1. oraz dokumenty wymagane w pkt. 6.2. oraz 6.6. winny być złożone wspólnie przez wykonawców.

6.19. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, może żądać dokumentów dotyczących w szczególności:

a)  zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b)  sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

c)  charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,

d)  zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

6.20. Dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

6.20.1. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) albo informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (wg załącznika nr 7 do SIWZ).

7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami oraz adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego.

7.1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem dokumentów           i oświadczeń wymienionych w punktach: 6.1.A., 6.2.A.-D., 6.3., 6.4.A.,

7.2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać do zamawiającego:

- za pomocą telefaksu na nr (083) 344 41 17 w.329

- drogą elektroniczną na e-mail: eckiwroskosz@ohp.pl

- pisemnie na adres – Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP Roskosz 23, 21-500 Biała Podlaska

7.3. Zamawiający udzieli wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezwłocznie, jednak nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do zamawiającego nie później niż do upływu połowy terminu na składanie ofert.

7.4. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:

A. W zakresie przedmiotu zamówienia: Mariusz Filipiuk _ Dyrektor ECKiW OHP w Roskoszy

B. W zakresie procedury: Marcin Szydłowski

7.5. Adres strony internetowej, na której zamieszczone jest ogłoszenie o zamówieniu oraz specyfikacja  istotnych warunków zamówienia: http://www.eckiw-roskosz.ohp.pl w zakładce ogłoszenia. Na stronie tej zamawiający będzie zamieszczał również inne informacje wymagane prawem zamówień publicznych związane z niniejszym postępowaniem.

8. Wymagania dotyczące wadium

8.1. Składający ofertę winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości 20000,00zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych,  00/100 zł),

8.2. Wadium może być wnoszone w następujących formach:

A. pieniądzu;

B. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,         z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

C. gwarancjach bankowych;

D. gwarancjach ubezpieczeniowych;

E. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia   9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

8.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 46 1010 1339 0006 2213 9120 0000 tytułem „Wadium na  Pozyskanie i budowę (przeniesienie i dostosowanie budynków drewnianych)  na potrzeby „Pracowni Ginących Zawodów” na terenie Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Roskoszy – ETAP I”

Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego.

8.4. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia oryginał dokumentu należy złożyć w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy, Roskosz 23, 21-500 Biała Podlaska w budynku Dworku, w księgowości, przed upływem terminu składania ofert.

8.5. Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem zamówień publicznych, a w szczególności:

A. gwarancja będzie zawierała wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Prawa zamówień publicznych;

B. okres ważności gwarancji będzie nie krótszy niż okres związania ofertą określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

8.6.Wadium wniesione w formie poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej lub poręczenia udzielonego przez podmiot, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem zamówień publicznych, a w szczególności:

A. poręczenie będzie zawierało wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Prawa zamówień publicznych;

B. poręczenie będzie zawierało określony datą termin odpowiedzialności, nie krótszy niż okres związania ofertą określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

8.7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z treści dokumentu wadium, wnoszonego w formie gwarancji lub poręczenia winno jednoznacznie wynikać, że gwarancja lub poręczenie zostało udzielone wszystkim podmiotom składającym wspólną ofertę.

9. Termin związania ofertą.

Każdy wykonawca będzie związany swoją ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert.

10. Opis sposobu przygotowania ofert.

10.1. Ofertę należy napisać pismem czytelnym w języku polskim. Dokumenty składające się na ofertę sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

10.2. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w specyfikacji oraz dołączyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia.

10.3.Dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu wykonawcy (uprawnioną zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego) albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, a w przypadku osób fizycznych przez wykonawcę albo przez osobę umocowaną przez wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udział w postępowaniu dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę powinny być podpisane przez pełnomocnika.

10.4. Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli ten znak jest nieczytelny lub nie zawiera pełnego imienia i nazwiska, to znak musi być uzupełniony pieczęcią lub w inny sposób umożliwiać odczytanie imienia i nazwiska podpisującego.

10.5.Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem/parafą osoby upoważnionej.

10.6. Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę.

10.7. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie. Koperta powinna być:

A. Zaadresowana na adres:

Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania

Ochotniczych Hufców Pracy

Roskosz 23, 21-500 Biała Podlaska

B. Oznakowana:

OFERTA NA

Pozyskanie i budowa (przeniesienie i dostosowanie budynków drewnianych)  na potrzeby „Pracowni Ginących Zawodów” na terenie Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Roskoszy – ETAP I

Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert.

C. Opatrzona nazwą i dokładnym adresem wykonawcy.

10.8. Wykonawcy zobowiązani są złożyć następujące dokumenty oraz oświadczenia:

A. Oświadczenie oraz dokumenty wymagane w pkt. 6 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

B. Formularz ofertowy (wg załącznika nr 10) - w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną.

C. Oświadczenie o części zamówienia, której wykonanie, wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (wg załącznika nr 11) w przypadku powierzenia przez wykonawcę części zamówienia podwykonawcom.

D. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy również wspólników spółki cywilnej).

E. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy dokumentów składających się na ofertę nie podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania wykonawcy zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub wykonawca - w przypadku osób fizycznych.

10.9. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. 10.8.D i 10.8.E powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez osoby wystawiające pełnomocnictwo, notariusza lub osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach.

10.10. Ponadto zaleca się spięcie na trwałe wszystkich dokumentów, załączenie spisu treści oferty, ułożenie wszystkich wymaganych dokumentów zgodnie z kolejnością podaną w specyfikacji oraz ponumerowanie wszystkich stron oferty.

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

11.1.Oferty należy składać w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy, Roskosz 23, 21-500 Biała Podlaska w budynku Dworku w księgowości.

11.2. W przetargu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia 11.10.2013 r. do godz. 1100  na adres wskazany, w pkt. 11.1. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

11.3. Otwarcie ofert nastąpi w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy w budynku Dworu w Sali konferencyjnej 11.10.2013r. o godz. 1115

12. Opis sposobu obliczenia ceny.

12.1. Oferta musi zawierać ostateczną sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do jego wykonania z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (w tym podatek VAT w wysokości 23% - dotyczy podmiotów będących płatnikiem podatku VAT) w szczególności:

A. koszty opracowania kompletnej dokumentacji projektowej, koszty sprawowania nadzorów autorskich, koszty materiałów i wybudowania zaprojektowanego obiektów wraz z przyłączami, koszty opracowania harmonogramów rzeczowo-finansowych i wykazu scalonych elementów prac, koszty sporządzenia dokumentu gwarancyjnego oraz wszelkie inne koszty wynikające z umowy i z programu funkcjonalno-użytkowego,

B. koszty pozyskania oraz aktualizacji warunków technicznych, decyzji i wszelkich uzgodnień branżowych dotyczących dokumentacji projektowej, dokonanych z użytkownikami i właścicielami infrastruktury technicznej, koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowę,

C. wszystkie ewentualne koszty badania stanu technicznego wcześniej wykonanych etapów budowy,

D. ryzyko każdego rodzaju, niezbędne dla zrealizowania przedmiotu zamówienia określonego w umowie oraz w stanowiącej element dokumentacji przetargowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz jej załącznikach,

E. koszty wszelkich robót przygotowawczych (w szczególności: zagospodarowania placu budowy, utrzymania zaplecza budowy, podłączenia i rozliczenia wody i energii elektrycznej oraz telefonów, dozór budowy i ubezpieczenie budowy),

F. koszty ubezpieczenia i zabezpieczeń majątkowych budowy,

G. koszty związane z obsługą geodezyjną i inwentaryzacją powykonawczą, obejmującą także inwentaryzację organizacji ruchu,

H. koszty ubezpieczenia całości przedmiotu umowy, w tym ubezpieczenia placu budowy od wszelkich szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, zdarzeń oraz od odpowiedzialności cywilnej, dotyczącej ludzi, robót, urządzeń i sprzętu budowy oraz wszelkiego mienia ruchomego związanego bezpośrednio z wykonywaniem robót - od kradzieży, ognia i innych zdarzeń losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej za szkody i od następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami,

I. koszty dostarczenia, zainstalowania i obsługi wszelkich urządzeń zabezpieczających,

J. koszty związane z uzyskaniem wszelkich uzgodnień i pozwoleń na wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z całego terenu budowy oraz miejsc związanych z prowadzeniem robót w sposób zabezpieczający roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem,

K. koszty przywrócenia (uporządkowania) terenu w rejonie prowadzonych robót do stanu pierwotnego..,

L. koszty wynikające z udzielonej gwarancji,

Ł. Oraz koszty nadzorów autorskich.

M. wszystkie inne koszty, nie wymienione wyżej ogólne koszty budowy, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem robót budowlanych zgodnie z warunkami umowy, przepisami technicznymi oraz sztuką budowlaną.

12.2. Cena ryczałtowa musi ponadto obejmować obowiązujące w Polsce podatki (w tym podatek VAT w wysokości 23 % zgodnie przepisem art. 19 pkt. 5 ustawy z dnia 26.11.2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej Dz. U. z 2010 r., nr 238 poz. 1578 – dotyczy podmiotów będących płatnikiem podatku VAT) oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia.

12.3. Cenę ofertową netto, stawkę podatku VAT oraz cenę ofertową brutto należy umieścić w formularzu według załączonego druku – załącznik nr 10.

12.4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

13. Opis kryterium, którym zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty oraz sposobu oceny ofert.

13.1. Oferowana cena – 100 %.

13.2. W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto za całość przedmiotu zamówienia. Maksymalną ilość punktów otrzyma wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, pozostali będą oceniani wg następującego wzoru:

Najniższa cena

------------------------- × 100 pkt. × waga kryterium

Cena badanej oferty

13.3. Każdy wykonawca będzie oceniany w skali od 0 do 100 punktów.

13.4. Zamawiający przyzna zlecenie wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów.

14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

14.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest:

A. Przedłożyć przed podpisaniem umowy:

1) dowód osobisty lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - w przypadku gdy wykonawcą jest osoba fizyczna.

2) Wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

3) Podpisać umowę w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, zgodną ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz złożoną ofertą, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

14.2. Osoby podpisujące umowę powinny posiadać ze sobą dokument potwierdzający ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

15.Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

15.1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie należy złożyć przed podpisaniem umowy w jednej z następujących postaci:

A.   pieniądzu;

B. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

C. gwarancjach bankowych;

D. gwarancjach ubezpieczeniowych;

E. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

15.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone przelewem należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 46 1010 1339 0006 2213 9120 0000 tytułem „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – budowa Pracowni Ginących zawodów”.

15.3. W przypadku wnoszenia zabezpieczenie należytego wykonania umowy przelewem, za termin jego wniesienia przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego.

15.4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielanego przez podmiot, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem zamówień publicznych oraz zawieraną umową, a w szczególności:

A. 70 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy będzie zawierało określony datą termin odpowiedzialności wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, nie krótszy niż termin realizacji umowy obejmujący:

1) okres przewidziany umową na potwierdzenie przez inspektora nadzoru zakończenia robót oraz sprawdzenie prawidłowości ich wykonania, tj. 20 dni;

2) okres przewidziany umową na powołanie komisji odbiorowej oraz rozpoczęcie czynności odbiorowych, tj. 3 dni;

3) okres przewidziany umową na dokonanie przez komisję odbiorową odbioru końcowego przedmiotu umowy, tj. 2 dni.

4) okres przewidziany umową na usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, tj. 30 dni.

B) 30 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy będzie zawierało określony datą termin odpowiedzialności wykonawcy z tytułu rękojmi za wady nie krótszy niż okres rękojmi.

15.5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielanego przez podmiot, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, oryginał dokumentu należy złożyć w Europejskim Centrum Kształcenia  Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy, Roskosz 23, 21-500 Biała Podlaska w budynku Dworku, w księgowości  przed podpisaniem umowy.

16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania    o udzielenie zamówienia.

17.1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

17.2. Odwołanie.

A. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

B. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

C. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

D. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

E. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

F. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 17.2.4. i 17.2.5. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

17.3. Skarga do sądu.

A. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

B. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego.

C. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

D. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.

E. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.

W załączeniu:

- Program funkcjonalno użytkowy.

- Wzór umowy.

- Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

- Wzór wykazu usług.

- Wzór wykazu robót budowlanych.

- Wzór oświadczenia o osobach które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu zamówienia.

- Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej

- Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.

- Wzór oświadczenia w zakresie art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy – dotyczy osób fizycznych.

- Wzór formularza ofertowego.

- Wzór oświadczenia o części zamówienia, której wykonanie, wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom.

Zatwierdził

.

Roskosz. 26.09.2013r