Załącznik nr 2 do SIWZ

Projekt umowy

UMOWA

Na pozyskanie i budowę (przeniesienie i dostosowanie budynków drewnianych) „Pracowni Ginących Zawodów” na terenie Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Roskoszy – ETAP I

Zawarta w  dniu ………………. r. w Roskoszy pomiędzy

Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Roskoszy

Roskosz 23, 21-500 Biała Podlaska

NIP 5372140912

REGON  030314732

zwanym dalej Zamawiającym , reprezentowanym przez :

Mariusz Filipiuka – Dyrektora Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania w Roskoszy

a

………………………………………………….

………………………………………………….

reprezentowanym przez ……………………….

zwanym dalej Wykonawcą .

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający udzielił Zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami.

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji roboty budowlane polegające na:

Pozyskaniu i budowie (przeniesienie budynków drewnianych) „Pracowni Ginących Zawodów” na terenie Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Roskoszy – ETAP I

- Przedmiot zamówienia zostanie wykonany z materiałów dostarczonych przez wykonawcę.

§ 2

Wynagrodzenie i rozliczenie finansowe

- Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie ogółem:

/netto/ ……………………………………PLN

słownie: …………………………………………………………………………….….PLN

/brutto/ ……………………………………PLN

słownie: ………………………………………………………………………………..PLN

w oparciu o ofertę.

- Wynagrodzenie zawiera obowiązujący podatek VAT:

w wysokości …….%,

który naliczony będzie w wystawionych fakturach.

- Wartość wynagrodzenia jest niezmienna do końca realizacji przedmiotu niniejszej umowy i obejmuje wszystkie składniki niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy.

- W przypadku zaistnienia sytuacji powodującej wprowadzenie w trakcie realizacji zamówienia robót lub materiałów zamiennych w stosunku do określonych w  dokumentacji projektowej i kosztorysie nakładczym -  zamienne zakresy robót lub materiały zostaną ustalone przed ich realizacją w zatwierdzonym przez Zamawiającego  protokole konieczności, a ich wartość zostanie określona w oparciu  o sporządzony  przez Wykonawcę kosztorys szczegółowy.

Wykonawca do sporządzenia kosztorysu szczegółowego przyjmie ceny materiałów wg  średnich cen SEKOCENBUDU z kwartału poprzedzającego okres realizacji robót natomiast ceny sprzętu wg średnich cen występujących w woj. lubelskim.

- Zamawiający przewiduje możliwość wypłaty Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania przedmiotu zamówienia do 20% wartości zamówienia wraz z należnym podatkiem VAT,

- Jeśli Wykonawca zadeklaruje potrzebę otrzymania zaliczki, zaliczka będzie płatna w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty zawarcia umowy, po otrzymaniu przez Zamawiającego w oryginale następujących dokumentów:

1) gwarancji bankowej  zwrotu zaliczki, lub

2) ubezpieczeniowej gwarancji zwrotu zaliczki.

- Zaliczka będzie zaliczona na poczet wynikającej z oferty Wykonawcy wartości przedmiotu zamówienia .

- Zamawiający może udzielić kolejnych zaliczek, pod warunkiem że wykonawca wykaże, że wykonał zamówienie w zakresie wartości poprzednio udzielanych zaliczek.

- Ostateczne rozliczenie wynagrodzenia wykonawcy nastąpi po wykonaniu przedmiotu umowy i jego odbiorze.

# Wszystkie faktury wystawiane będą na Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy, Roskosz 23, 21-500 Biała Podlaska.

§ 3

Terminy realizacji

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać dokumentację projektową oraz niżej wymieniony zakres robót określonych niniejszą umową w terminie do 30.12.2013 r. tj.

a) wykonanie zespołu obiektów w tym: wykonanie posadzek i podłóg, ścianek działowych w budynkach, schodów drewnianych, stolarki drzwiowej i okiennej, więźby dachowej z pokryciem dachowym (gont), kominów  (zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym oraz projektem budowlanym),

b) wykonanie wszystkich przyłączy (energetyczne, wodno-kanalizacyjne, telefoniczne),

c) usunięcia wszelkich szkód powstałych w wyniku prowadzenia robót,

d) przywrócenie terenu w rejonie prowadzonych robót do stanu pierwotnego. uporządkowanie terenu

e) obsługę geodezyjną prowadzonych robót w liniach regulujących własności,

f) inwentaryzację powykonawczą,

2. Zamówienie winno być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, pozwoleniem na budowę, opracowaną dokumentacją projektową, warunkami technicznymi i zaleceniami inwestora oraz na warunkach określonych umową.

Wyżej wymienione prace należy wykonać bezwzględnie do  30.12.2013 r

Strony ustalają, że przedmiot umowy będzie realizowany etapami według wskazań Zamawiającego.

§ 4

Obowiązki wykonawcy

Do obowiązków wykonawcy należy:

- Zrealizowanie zadania zgodnie z „Programem Funkcjonalno-Użytkowym i SIWZ oraz opracowaną dokumentacją budowlaną przez Wykonawcę, zaleceniami nadzoru autorskiego, obowiązującymi warunkami technicznymi, normami państwowymi i branżowymi, przepisami dozoru technicznego, prawem budowlanym oraz innymi przepisami prawa wskazanymi w SIWZ i sztuką budowlaną.

- Dokonanie urządzenia placu budowy  we własnym zakresie i na własny koszt.

- Zabezpieczenie budowy przed kradzieżą i innymi oddziaływaniami przyjmując skutki finansowe z tego tytułu.

- Wyznaczenie Kierownika budowy oraz robót.

- Umieszczenie tablicy informacyjnej.

- Prowadzenie bieżącej obsługi inwentaryzacji budowy oraz dziennika budowy.

- Wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisów bhp. i ppoż. wyposażonych w odpowiedni sprzęt i odzież.

- Ponosi pełną odpowiedzialność od dnia wprowadzenia na budowę do dnia przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu, na budowie poprzez:

# 8.1  nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy

# 8.2  zapewnienie zabezpieczenia ppoż.

8.3  wykonanie zabezpieczeń w rejonie prowadzonych robót

8.4  bieżące usuwanie zbędnych materiałów, odpadów i śmieci

- Bieżące rozliczenie za wodę zużytą i energię elektryczną wg. wskazań licznika po kosztach zamawiającego.

- Z chwilą przejęcia budowy, aż do chwili oddania obiektu wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wynikłe na tym terenie.

- Wykonawca oświadcza, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej i innych ryzyk,  				w szczególności od nieszczęśliwych wypadków.

- Przedstawicielami Wykonawcy na budowie są :

- …………………………

- ………………………….

- ………………………..

§ 5

Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków zamawiającego należy:

- Przekazanie Wykonawcy w terminie 1 dnia od chwili złożenia oświadczenia kierownika budowy              o podjęciu obowiązków, obiektu budowy oraz niezbędną dokumentację techniczną.

- Udostępnienie:

2.1 źródła poboru wody, siły i światła – odpłatnie

3. Przedstawicielami Zamawiającego na budowie są :

a) w zakresie przedmiotu zamówienia: Mariusz Filipiuk  - Dyrektor Europejskiego Centrum Kształcenia             i Wychowania w Roskoszy

b) w zakresie procedury: Marcin Szydłowski – pracownik Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania   w Roskoszy

§ 6

Nadzór

- Funkcję inspektora nadzoru przy robotach będzie pełnił ………………………………...
………………………………………………………………………………………………………

- Inspektor nadzoru jest w granicach posiadanego upoważnienia – odpowiednio                                                            przedstawicielem Zamawiającego.

§7

Odbiór przedmiotu umowy

- Wykonawca zgłasza Zamawiającemu na piśmie gotowość do odbioru końcowego z określeniem daty zakończenia robót.

- W ciągu 3 dni roboczych od daty doręczenia Zamawiającemu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego Zamawiający przystępuje do czynności odbioru i zakończy odbiór nie później niż w ciągu 2 dni od daty rozpoczęcia zgłoszenia odbioru robót. Podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru, jest równoznaczne z potwierdzeniem terminu zakończenia robót, określonym przez Wykonawcę                          w powiadomieniu o gotowości odbioru robót.

Protokół odbioru podpisany przez siebie Zamawiający doręcza Wykonawcy w dniu zakończenia czynności odbioru.

Protokół ten będzie stanowić podstawę do wystawienia dokumentów rozliczeniowych.

- Odbioru końcowego dokonuje inspektor nadzoru w obecności Zamawiającego przy udziale Wykonawcy oraz Kierownika budowy, a w zależności od potrzeb także nadzoru autorskiego.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiający odstępuje od odbioru, do czasu usunięcia wad, wyznaczając termin do ich usunięcia. Po usunięciu wad Wykonawca       i Zamawiający podejmuje czynności określone w ust. 1 niniejszego §.

- Jeżeli Zamawiający bezpodstawnie odmawia odbioru lub nie przystępuje do niego lub  opóźnia się      z przekazaniem Wykonawcy podpisanego przez siebie protokołu odbioru, Wykonawca ma prawo jednostronnie sporządzić protokół odbioru bez udziału Zamawiającego. Protokół taki będzie podstawą wystawienia dokumentów rozliczeniowych.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu w trakcie odbioru końcowego następujące dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu umowy :

6.1 dziennik budowy

6.2 protokoły odbiorów technicznych

6.3 dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy,

potwierdzonymi przez nadzór autorski oraz inspektora nadzoru

6.4 skompletowane atesty, aprobaty i świadectwa na wbudowane materiały

6.5 cała dokumentacja będąca przedmiotem zamówienia, również na nośniku elektronicznym (kosztorys – możliwie do odczytania w programie np. NORMA)

§ 8

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% kwoty całkowitej (brutto) podanej w § 2 pkt. 1 umowy w kwocie …………………. zł

(słownie: ……………. ……………………………….. )

wniesie w formie  :……………………….

- Zwrot 70% zabezpieczenia nastąpi w terminie 30 dni po odbiorze końcowym.

- Na zabezpieczenie roszczeń z tyt. rękojmi za wady przedmiotu zamówienia Zamawiający pozostawi w formie pieniężnej kwotę ………………………. PLN

(słownie:  ……………………………………………. ) stanowiącej 30% zabezpieczenia.

- Kwota, o której mowa w ust. 2 zostanie zwrócona najpóźniej w 15 dni po upływie terminu rękojmi.

- Zamawiający na wniosek Wykonawcy dopuszcza zmiany formy zabezpieczenia.

# § 9

# Odstąpienie od umowy

- Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:

1. 1. Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń inspektora nadzoru nie wykonuje robót zgodnie        z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowiązania kontraktowe,

1. 2. Nastąpiła upadłość Wykonawcy lub Wykonawca przedłożył inspektorowi zgłoszenie swojej upadłości.

1.3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, odstąpienie od umowy w takim wypadku może nastąpić w chwili powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

1. 4. Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.

1. 5. Wykonawca nie rozpoczął w terminie 3 dni robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich        w okresie 14 dni pomimo wezwania inwestora złożonego na piśmie.

- Jeżeli umowa zostanie wypowiedziana z powodów określonych w ust. 1.1. i 1.2., inspektor nadzoru powinien ustalić wartość wykonanych przez Wykonawcę robót, a także nie zużytych i pozostawionych materiałów, celem rozliczenia z Wykonawcą.

- Wykonawca może odstąpić od umowy jeżeli Zamawiający:

  - Nie wypłaca Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane roboty w ciągu 30 dni od terminu płatności ustalonego w warunkach umowy.

  - Utrudnia lub odmawia bez uzasadnienia odbioru wykonanych robót.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- Jeżeli umowa stanie się niemożliwa do dalszej realizacji na skutek działań lub zdarzeń całkowicie niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że umowa stała się bezskuteczna.

- Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie należne mu za wszelkie roboty wykonane przed otrzymaniem takiego zawiadomienia, za roboty i prace wykonane po otrzymaniu zawiadomienia do wykonania, których był on zobowiązany (prace zabezpieczające).

§ 10

## Odpowiedzialność z tytułu gwarancji

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na całość przedmiotu zamówienia na okres 36 m-cy licząc od dnia protokolarnego odebrania robót.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za:

  - wszelkie wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową i techniczną wykonanych robót,

  - wszelkie wady fizyczne tkwiące w przedmiocie umowy w chwili jego wydania, ale ujawnione po wydaniu przedmiotu

  - usunięcie tych wad i usterek, stwierdzonych w toku czynności odbioru i ujawnionych

w okresie gwarancyjnym

- W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad i usterek, Zamawiającego poinformuje o  tym Wykonawcę na piśmie, wyznaczając mu odpowiedni termin do ich usunięcia.

- W przypadku nie usunięcia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiającego

terminie, Zamawiający może naliczyć karę umowną zgodnie z § 11 niniejszej umowy.

- W przypadku uchylania się z naprawieniem szkód w wyznaczonym terminie Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie szkód na koszt Wykonawcy.

- Zamawiający może dokonać uprawienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

§ 11

Kary umowne

- Za nieterminowe oddanie Zamawiającemu przedmiotu umowy, za nie usunięcie w zakreślonym przez Zamawiającego terminie stwierdzonych przy odbiorze lub w czasie  trwania gwarancji  wad i usterek Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę  umowną w  wysokości 0,05 %  wynagrodzenia brutto Wykonawcy  za każdy dzień zwłoki, maksymalnie  do kwoty w wysokości  10 %  wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 2 niniejszej  umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w terminie 10 dni od daty wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłacenia kary. W razie opóźnienia w zapłacie kary Zamawiający może potrącić należną mu  karę  z dowolnej należności Wykonawcy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy za każdy dzień opóźnienia, maksymalnie do kwoty w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 2 niniejszej  umowy  w terminie 10 dni od daty wystąpienia przez Wykonawcę z żądaniem  zapłacenia kary z tytułu:

3.1  opóźnienia w udostępnieniu frontu robót,

3.2   zwłoki w przekazaniu placu budowy,

3.3   zwłoki w odbiorze końcowym robót, stanowiących przedmiot niniejszej umowy.

§ 12

Odpowiedzialność odszkodowawcza

- Niezależnie od kary umownej określonej w § 11 niniejszej umowy każda ze stron umowy zobowiązana jest do zapłacenia drugiej stronie odszkodowania za szkodę przekraczającą wysokość kar umownych, wyrządzoną na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.

- W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia lub jego części albo urządzeń w toku realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

§ 13

Postanowienia końcowe

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy oraz załączników, stanowiących integralną część umowy dla swej ważności wymagają pisemnego aneksu.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego, Kodeksu Postępowania Cywilnego, Ustawy o Zamówieniach Publicznych i inne obowiązujące przepisy prawa.

- Rozstrzyganie sporów wynikłych przy wykonywaniu niniejszej umowy strony umowy zgodnie poddają sądowi właściwemu według siedziby Zamawiającego.

- Umowa zostaje sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po 2 dla każdej ze stron. Każdy egzemplarz umowy zawiera 9 ponumerowanych i parafowanych stron.

Załączniki:

- Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji przedsięwzięcia.

- Zbiorcze zestawienie kosztów.

Ksero ubezpieczenia Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej i innych ryzyk.

Zamawiający    							Wykonawca

......................................                                    		.....................................

......................................

Roskosz, dn. ………………….